|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水务项目周报 | | | |
| **文件编号** | YX-WI-YF01-ZB-YMS-2017002 | | |
| **汇报周期** | 2017-9-18 至 2017-9-24 | | |
| **负责人** | 刘志华 | **日期** | 2017-09-24 |
| **一、基本情况** | | | |
| 渝西水务生产综合管理平台开发 | | | |
| **二、本周完成情况** | | | |
| 一、渝西水务  1）完成信息发送、信息接收的后台功能开发  2）完成公告管理的后台功能开发  3）完成设备关联检查项、设备关联安全提醒功能开发  4）完成设施关联检查项、设施关联安全提醒功能开发  5）完成巡检点管理、巡检点关联管理功能开发。  6）搭建APP开发环境框架，开发APP首页功能 | | | |
| **三、风险** | | | |
| 1. 设备类型、设备编号的规则需要尽快制定，需要在上线前完成，并需要渝西提供初始化的数据表，由项目组进行初始化。如果不能在上线前提供，会导致实施周期过长。 2. 电子标签及二维码的制定及安装，需要在国庆节后开展制定及与设备设施的绑定确认工作，否则会影响实施上线。 | | | |
| **四、下周工作计划** | | | |
| 一、渝西水务  1）完成巡检班次工作频次及内容的设定功能开发  2）完成PC端巡检任务查询及未按时完成处置功能开发  3）完成设备及设施巡检结果查询及班组长及生技科确认功能开发  4）完成值班排班功能开发  5）开展作业票模板制定工作开发，完成30%开发工作。  6）完成APP端消息、公告功能开发  7）开展APP任务下发与接收的前端与后端接口开发 | | | |
|  | | | |