会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | 渝西水务生产综合管理平台数据库设计评审 | | | | |
| **会议时间** | 2017年09月08日 10:30至15:30 | | | | |
| **会议地点** | 会议室B1 | | | | |
| **会议主持** | 刘志华 | | **会议记录** | | 程聪 |
| **参会人员** | 李开娟、蒋玉梅、邓坤、陈涛、程聪、胡毅、 彭粟、王超 | | | | |
| **会议类型** | □管理 ■技术 | | | | |
| **会议议题**  **类型** | 管理类 | □策划讨论 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 技术类 | □需求研讨 ■设计研讨 □测试方案、用例研讨 □产品汇报演示  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **研讨信息** | **名称及版本** | | **页数** | **工作量**  **（人日）** | **实际工期**  **（开始时间-结束时间）** |
| 渝西生产综合管理系统数据库设计.pdm | |  |  | 2017.09.07 10:30-15:30 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

**会议内容纪要：**

1. **刘志华对当前项目背景，业务需求进行介绍，结合业务对数据库的设计进行评审**
2. 本次数据库评审主要是对渝西水务生产综合管理平台的数据库设计进行评审。
3. 在会议过程中，首先由刘志华介绍项目背景和业务需求，再介绍各个表中的字段设计，结合实际的业务流程以及表之间的关系，对所有表的字段数量，命名，类型等信息进行评审。
4. **对于目前数据库表设计，评审会议上提出了以下几点修改建议**
5. 去除设备信息管理中设备“在用状态”中“在库”字样，削弱出入库管理的概念。
6. 安全提醒定义表不需要“有效期”字段。
7. 公告发送管理表去除“频率”字段，去除接收人子表，添加“排序号”字段。
8. 消息管理表和消息接收人表合并成一个表。
9. 检查项定义管理表增加选项明细表，允许用户自定义检查项选项。
10. 设备设施关联检查项安全项配置表和检查项安全项关联表合并为一个表。