| 水务项目周报 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | YX-WI-YF01-ZB-YMS-2017001 |  |  |
| 汇报周期 | 2017-9-11 至 2017-9-17 |  |  |
| 负责人 | 刘志华 | 日期 | 2017-09-17 |
| 一、基本情况 |  |  |  |
| 渝西水务生产综合管理平台开发 |  |  |  |
| 二、本周完成情况 |  |  |  |
| 一、渝西水务 1）开发环境的搭建，项目的内部启动 2）完成数据库设计及需求原型设计 3）完成设备类型、安全定义、设备信息、设施管理、厂商管理、检查项定义、指标项管理等功能开发。 4）完成测试计划制定与测试用例的制定与评审 |  |  |  |
| 三、风险 |  |  |  |
| 1.渝西水务用户还没有对需求进行确认，后期存在返工的风险。有可能项目无法在10月底完成研发工作。 |  |  |  |
| 四、下周工作计划 |  |  |  |
| 一、渝西水务 1）完成信息发送、信息接收的后台功能开发 2）完成公告管理的后台功能开发 3）完成设备关联检查项、设备关联安全提醒功能开发 4）完成设施关联检查项、设施关联安全提醒功能开发 5）完成巡检点管理、巡检点关联管理功能开发。 6）完成巡检班次制定功能开发。 7）搭建APP开发环境框架，开发APP首页功能 |  |  |  |